ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Виллозское сельское поселение Ломоносовского района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мощение территории у детского игрового комплекса на площади для гуляний | 365 кв.м | 0 кв.м | 1426988 | 1141600 | 285388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600 |
| Итого |  |  | 1426988 | 1141600 | 285388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600 |

| Глава администрации поселения ____________ | Козырев В.В. |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ _Андреева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | ______________________ |  |  |
| Исполнитель Елякова О.Б. 8-921-930-33-54 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет

местной администрации Виллозского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мощение территории у детского игрового комплекса на площади для гуляний |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по мощению территории у детского игрового комплекса на площади для гуляний | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о представлении субсидии | Администрация Виллозского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | В процессе проведения конкурсных процедур |
| 1.2 | Выполнение работ по мощению территории у детского игрового комплекса на площади для гуляний | Октябрь 2016 года | Исполнитель Муниципального контракта | Создание устойчивых элементов дорожного покрытия для игр на территории детского игрового комплекса | Не исполнено |
| 1.3. | Приемка выполненных работ по мощению территории у детского игрового комплекса на площади для гуляний | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Виллозского сельского поселения Общественный Совет | Подписание акта выполненных работ | Не исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 - 2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Виллозского сельского поселения | Приемка и оплата выполненных работ | Планируется к исполнению |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Виллозского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Планируется к исполнению |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Виллозского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | ------------ |

|  | Глава местной администрации Виллозского сельского поселения __________/Козырев В.В. МП |
| --- | --- |