ОТЧЕТ

(годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

за  2017 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Выполнение работ по замене фасадных фонарей, фонарей уличного освещения на светодиодные и замена сетей уличного освещения на СИП Д.Виллози (многоквартирный сектор) (.5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, д.Виллози, д.Виллози частный сектор) | 1087000,00 | 271700,00 | 800,00 | 1087000,00 | 271700,00 | 800,00 | 609051,87 | 193057,91 (в т.ч. пени 40 794,94) | 800,00 | 477948,13 | ООО «Агро-строй» | №№ 0145300022217000041-0194380-01 от 17.08.2017 г. | Выполнение работ по замене фасадных фонарей, фонарей уличного освещения на светодиодные и замена сетей уличного освещения на СИП Д.Виллози (многоквартирный сектор) (.5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, д.Виллози, д.Виллози частный сектор) | 966089,56 | 802909,78 | №1 от 18.08.2016г. | 100% |
| Итого | 1087000,00 | 271700,00 | 800,00 | 1087000,00 | 271700,00 | 800,00 | 609051,87 | 193057,91 | 800,00 | 477948,13 |  |  |  | 966089,56 | 802909,78 |  |  |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения __________ Козырев В.В (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ Андреева С.В |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Елякова О.Б. |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |  | _Бурак Л.В. |  |  |  |
| 89219303354 |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |
| 01.01.2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому) 2017г.

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по замене фасадных фонарей, фонарей уличного освещения на светодиодные и замена сетей уличного освещения на СИП Д.Виллози (многоквартирный сектор) (.5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, д.Виллози, д.Виллози частный сектор) | 78 шт фасадные фонари 75 шт фонари уличного освещения 2230 м СИП | 78 75 2230 | 78 75 2100 |