ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)

Виллозское городское поселение Ломоносовского района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Выполнение работ по замене фасадных фонарей, фонарей уличного освещения на светодиодные и замена сетей уличного освещения на СИП Д.Виллози (многоквартирный сектор) (.5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, д.Виллози, д.Виллози частный сектор) | 78 шт фасадные фонари 75 шт фонари уличного освещения 2230 м замена СИП | 78 шт 75 шт 2100 м | 1359500,00 | 1087000,00 | 271700,00 | 800,00 | 802909,78 | 609051,87 | 193057,91 | 800,00 | 802909,78 | 609051,87 | 193057,91 | 800,00 | 477948,13 |
| Итого |  |  | 1359500,00 | 1087000,00 | 271700,00 | 800,00 | 802909,78 | 609051,87 | 193057,91 | 800,00 | 802909,78 | 609051,87 | 193057,91 | 800,00 | 477948,13 |

| Глава администрации поселения ____________ | Козырев В.В. |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ _Андреева С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В. |  |  |
| Исполнитель Елякова О.Б. 8-921-930-33-54 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018 года

Ежеквартальный отчет

местной администрации Виллозского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по замене фасадных фонарей, фонарей уличного освещения на светодиодные и замена сетей уличного освещения на СИП Д.Виллози (многоквартирный сектор) (.5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, д.Виллози, д.Виллози частный сектор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по замене фасадных фонарей, фонарей уличного освещения на светодиодные и замена сетей уличного освещения на СИП Д.Виллози (многоквартирный сектор) (.5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, д.Виллози, д.Виллози частный сектор) |  | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о представлении субсидии | Администрация Виллозского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |  | Исполнено |
| 1.2 | Выполнение работ по замене фасадных фонарей, фонарей уличного освещения на светодиодные и замена сетей уличного освещения на СИП Д.Виллози (многоквартирный сектор) (.5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, д.Виллози, д.Виллози частный сектор) |  | Октябрь 2017 года | Исполнитель Муниципального контракта | Сокращение показателей энергопотребления в муниципальном образовании |  | Исполнено |
| 1.3. | Приемка выполненных работ по замене фасадных фонарей, фонарей уличного освещения на светодиодные и замена сетей уличного освещения на СИП Д.Виллози (многоквартирный сектор) (.5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17, д.Виллози, д.Виллози частный сектор) |  | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Виллозского сельского поселения Общественный Совет | Подписание акта выполненных работ |  | Исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом |  | Администрация Виллозского сельского поселения |  | Приемка и оплата выполненных работ | Исполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом |  | Администрация Виллозского сельского поселения |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет на 01.04.2017, 01.07.2017, 01.10.2017, 01.01.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета |  | Администрация Виллозского сельского поселения |  | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |

|  | Глава администрации Виллозского городского поселения __________/Козырев В.В./ МП |
| --- | --- |