АДМИНИСТРАЦИЯ

Виллозского городского поселения

- Ломоносовского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  703

28 декабря 2017 года                                                                                     гп. Виллози

- Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение устойчивого функционирования

и развития объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Виллозское

городское поселение Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области на 2018-2020 годы"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением об администрации муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Постановлением местной администрации от 14.10.2014 года № 304 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района  Ленинградской области на 2018-2020 годы» (Приложение № 1).

- Постановление № 401 от 28.12.2015г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы»» со всеми изменениями и дополнениями считать утратившим силу.

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети  интернет муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Глава администрации

Виллозского городского поселения 						  Козырев В.В.

Согласовано

Главный специалист-юрист ____________ Красная С.Н.

Утверждено

Постановлением Главы администрации

№ 703 от 28.12.17 г.

- Муниципальная программа

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы"

2017

- Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы" |
| --- | --- |
| Основная цель программы. Основные задачи программы | Повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации. - Создание условий для устойчивого водоснабжения населения, снижение дефицита водных ресурсов на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района. - Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения населения Виллозского городского поселения Ломоносовского района. - Повышение качества предоставления коммунальных услуг. - Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением - Снижение уровня износа объектов сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Виллозского городского поселения Ломоносовского района. - Повышение энергетической безопасности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, путем приведения систем их электроснабжения в соответствие с требуемой категорией надежности электроснабжения, за счет реализации технических мероприятий по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции существующих систем электроснабжения, а также обеспечения их автономными резервными источниками электрической энергии. |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий | Раздел 1. Паспорт муниципальной целевой программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы" Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел 4.Ресурсное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации программы и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Приложение № 1 "Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2016-2018гг." |
| Сроки реализации программы | 2018г.-2020г. |
| Исполнители программы | Ресурсоснабжающая организация МУП УЖКХ МО Виллозское СП, Администрация Виллозского городского поселения. |
| Объёмы финансирования | Объем финансирования составляет 202 850,00 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с учетом финансирования из средств Правительства Ленинградской области. Объем финансирования из средств Правительства Ленинградской области определяются нормативно-правовыми актам Ленинградской области. 2018 год - 75 900,0 тысяч рублей; 2019 год – 72 850,0 тысяч рублей; 2020 год – 54 100,0 тысяч рублей. |
| Источники финансирования | За счёт местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение, областного бюджета Ленинградской области |
| Ожидаемые конечные результаты | - Создание условий для устойчивого водоснабжения объектов населения, снижение дефицита водных ресурсов на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района. - Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения населения Виллозского городского поселения Ломоносовского района - Повышение качества предоставления коммунальных услуг. - Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением - Снижение уровня износа объектов сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Виллозского городского поселения Ломоносовского района. |

Раздел 2.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Программа разработана согласно предложений ресурсоснабжающей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП.

Программа направлена на обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счёт внедрения энергосберегающих технологий, направленных на разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального  хозяйства Виллозского городского  поселения характеризуется неравномерным развитием коммунальной инфраструктуры, не высоким качеством предоставления коммунальных услуг, малоэффективным использованием природных ресурсов.

Причиной возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы  управления в коммунальном секторе. Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла.

Разработка Программы вызвана необходимостью:

- повышения энергетической и ресурсной безопасности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения и, как следствие, повышение социальной защищенности населения;
     - приведения в соответствие с требуемой категорией надежности ресурсоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения за счет реализации разработанных технических мероприятий по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции существующих систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения и обеспечения их автономными (резервными) источниками электрической энергии в зависимости от категории надежности электроснабжения.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организации коммунального комплекса. Как следствие, у организаций жилищно-коммунального хозяйства нет возможности осуществлять проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Следствием высокого износа основных фондов и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры являются годы строительства этих объектов 1960-1980г.г., материал – сталь и асбоцементные трубы.

Планово-предупредительный ремонт сетей водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Утечки и неучтённый расход в системах водоснабжения составляют более 50 процентов. Как следствие такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Виллозского городского  поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

- Раздел 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации

Программы, целевые индикаторы и показатели.

Целью Программы является:

- Повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению.

- Повышение энергетической безопасности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения и, как следствие, повышение социальной защищенности населения.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- финансирование проектов местного бюджета;

- открытого отбора проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – бюджетные средства направляются на выполнение проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

- приведение в соответствие с требуемой категорией надежности электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения за счет реализации разработанных технических мероприятий по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции существующих систем электроснабжения и обеспечение резервными (автономными) источниками электрической энергии объектов в зависимости от категории надежности электроснабжения.

- Программные мероприятия будут реализовываться в 2018-2020 годах.

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:

- снижение общего износа основных фондов коммунального сектора.

- Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счёт средств местного бюджета.

Объёмы финансирования Программы рассчитаны с учётом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы.

Применение программно-целевого метода развития объектов ЖКХ позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем коммунальной инфраструктуры в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Недостаточный уровень развития коммунального хозяйства приводит к значительным потерям экономики Виллозского городского  поселения и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития территории Виллозского городского поселения. Поэтому, совершенствование коммунального хозяйства имеет важное значение для поселения.

- Раздел 5. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование  рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов контрактов, заключаемым заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объёмов и источников финансирования.

- Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности

Программы.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надёжности коммунальных услуг;

- создание условий для устойчивого водоснабжения населения,  снижение дефицита водных ресурсов на территории Виллозского городского  поселения Ломоносовского района.

- Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения населения Виллозского городского  поселения Ломоносовского района

- Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением;

- Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

| № | Населенный пункт | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  |  | технический надзор | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | составление смет | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Малое Карлино | 150м Ø 225 + 60м. Ду100 | Замена линии ХВС от К1 до К4 через К2, К3 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Малое Карлино | 300м. Ø110 | Замена трубопровода ХВС от К5 через К6, К7 до д. 12 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Малое Карлино | 300м Ø 100 | Замена водовода от детского сада на д.д.18-20-18/1 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Малое Карлино | 70м Ø65 | Замена трубопровода ХВС от К8 до д. № 20 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Малое Карлино | 100м. Ø 100 | Замена трубопровода ХВС от ТК3 к д. № 18 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Малое Карлино | Ду-200 350м | Замена на участка от ВНС до К-5 и от К-5 до К-5а (напротив птичников) | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Малое Карлино | Ду-80 300м | Замена трубопровода чугунного от скв.1 до ВНС | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Малое Карлино | 80м. Ø250 ПЭ | Замена трубы канализации от К8 до К6 с установкой промежуточного колодца К7 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д.Малое Карлино | 150м Ø 150 ПЭ | Замена трубы канализации от К1 через К2, К3,К4 до д.12 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д.Малое Карлино |  | Проведение топосъемки с нанесением инженерных сетей, сооружений (из плана меропр. Роспотребн.) | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д.Малое Карлино |  | Разработка проекта ремонта дренажной системы | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Малое Карлино | Ø 350 1000м. | Замена канализационного коллектора от Карлино-3 до ООО "Матис" |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д.Малое Карлино | Ø 200 300м. | Замена канализационного коллектора от д. №23 до центрального коллектора |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | д.Малое Карлино | Насосная 2-го подъема | Ремонт трубопроводов скважин | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д.Малое Карлино | Водопровод магистральный 900 м у птичников | Замена линии водопровода | 5640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.п. Виллози | Д150, 240 м/п | Замена водопровода от магазина (столовая, ВК-13) до дома № 10 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.п. Виллози |  | Проведение топосъемки с нанесением инженерных сетей, сооружений (из плана меропр. Роспотребн.) | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д.Аропаккузи |  | Замена водопровода | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | д.Рассколово |  | Замена водопровода | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Проектно-изыскательские работы | 950 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Экспертиза проектно-сметной документации | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ |  |  |  | 26790 | 15100,0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 44990 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Населенный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, помещения, территория, объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  |  | технический надзор | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | составление смет | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Малое Карлино Трехэтажная котельная |  | Техническое перевооружение газовой котельной. Установка новых котлов | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Малое Карлино Трехэтажная котельная |  | Установка аккумуляторного бака, емкостью 100м3, с установкой запорной арматуры и присоединительных патрубков |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Малое Карлино Трехэтажная котельная |  | Техническое перевооружение газовой котельной. Установка новых котлов № 1, № 4 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Малое Карлино Трехэтажная котельная |  | Замена сетевого насоса № 7 с запорной арматурой и обратным клапаном |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Малое Карлино Трехэтажная котельная |  | Установка газоанализатора с датчиками | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Малое Карлино | 1600 м | Ограждение первого пояса скважин | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Малое Карлино | 550 м | Ограждение территории. Трехэтажная котельная | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Малое Карлино | 340 м | Ограждение территории. КОС |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.п. Виллози |  | Проектирование реконструкции котельной гп.Виллози | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.п. Виллози |  | Экспертиза проектно-сметной документации реконструкции котельной гп.Виллози | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.п. Виллози |  | Реконструкция котельной гп.Виллози |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.п. Виллози | СМ 150-125-315 1500об/м 37 кВт | Замена насоса на КНС , с установкой частотного регулирования | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.п. Виллози | к80-65-16, 3000 об, 7,5 кВт, | Замена насоса на ВНС с установкой частотного регулирования | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.п. Виллози |  | Установка частотного регулирования на глубинный насос ВНС | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.п. Виллози котельная |  | Ремонт дымовой трубы |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.п. Виллози котельная |  | Установка газоанализатора с датчиками | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.п. Виллози котельная |  | Замена 2-х насосов ЦНСГ (питательных) на котлы с заменой арматуры и новых патрубков |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.п. Виллози котельная |  | Замена 2-х повысительных насосов исходной воды с арматурой и патрубками |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.п. Виллози котельная |  | Замена завихрителей в горелках котлов № 1, № 2 ТМГМ -4м 4 шт., с последующей наладкой |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г.п. Виллози | 90м | Ограждение территории. Здание котельной | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Проектно-изыскательские работы | 500 | 500,0 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Экспертиза проектно-сметной документации | 200 | 200,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ |  |  |  | 31050 | 26650 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 79800 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Населенный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячее водоснабжение и отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  |  | технический надзор | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | составление смет | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.п. Виллози | 1) Длина трассы 140м Отопление Труба – Д-219мм, длина 2*140=280м (исполнение в коробах) 2)Д-108мм,длина 2*140=280м. (исполнение в коробах) | 1)Замена т/трассы от Гатчинского шоссе к котельной. 2)ГВС Труба | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.п. Виллози | труба Ø 219 длина 300 м.п. в однотрубном исполн. | Замена трубопровода отопления от К-№3 через К-№4 к К-№7-9, | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.п. Виллози | труба Ø 108 длина 300 м.п. в однотрубном исполн. | Замена трубопровода ГВС от К-№3 через К-№4 к К-№7-9, | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.п. Виллози | труба Ø133 , длина 300 м.п. в однотр.исполнении | Замена трубопровода отопления (транзит) д. № 14, | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.п. Виллози | длина150 м.п. в однотр.исполнении; Ø76 , длина 150м.п. в однотр.исп. | Замена трубопровода ГВС (транзит) д. № 14, труба Ø89 , | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.п. Виллози | 1) Ø 133 100мх2=200м в ; 2) Ø89 100м в ; 3) Ø 76 100м. в | Замена трубопровода ЦО и ГВС К9-К13 д. №14 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.п. Виллози | труба Ø 108 - 180 м.п. в однотрубн.исполн. | Замена трубопровода отопления (транзит) д. № 13, | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.п. Виллози | 1)Длина трасса – 70м Труба Д-108, , , длина 2*70=140м (исполнение в коробах) | 1)Теплотрасса д.д.4-8. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д.Малое Карлино | 400м., проект | Замена трубопровода ЦО и ГВС от тепловой камеры д. №10 до д. № 20, |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д.Малое Карлино | длина участка 50м. (200м.п.) | Замена трубопровода отопления и ГВС у д. № 20 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д.Малое Карлино | 150м. в | Замена трубы теплоснабжения (4 трубы) от д.24 через ТК2 до ТЦ д.17 (ТК1) до ТЦ д.12 | 1760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Малое Карлино | длина участка 170м. (680м.п.) | Замена трубопровода отопления и ГВС от Д/сада до д. №18а и ДК | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д.Малое Карлино | 1)300мм - 3000м 2)прямую Ду-150 1500м, обратную Ду-100 – 1500м | 1)Замена т/тр от котельной до пожарного депо с увеличением диаметра 2)Замена труб ГВС от котельной до пожарного депо |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Проектно-изыскательские работы | 300 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Экспертиза проектно-сметной документации | 150 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ |  |  |  | 13060 | 10900,0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 28860 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Населенный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приобретение оборудования и его содержание для коммунальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Виллози |  | Установка ДГУ на КНС | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Малое Карлино |  | Установка ДГУ на КОС | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виллози |  | Проект Установки АВР Котельная | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Виллози |  | Приобретение трактора МТЗ-900 с навесным оборудованием, с прицепом |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Виллозское ГП |  | Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Малое Карлино |  | Проект Установки АВР Котельная | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ |  |  |  | 5000 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 8800 |  |  |  |  |  |  |  |  |