- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52

| от 19 февраля 2021 года | гп. Виллози |
| --- | --- |

| «Об внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением об администрации муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Постановлением местной администрации от 14.10.2014 года № 304 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в Постановление Администрации Виллозского городского поселения от 21 декабря 2021 года № 553 изложить Приложение 1 к муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее Постановление подлежит публикации на официальном сайте в сети интернет муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru.

- Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

| - Глава администрации Виллозского городского поселения | ____________________ С. В. Андреева |
| --- | --- |

|  | Редакция утверждённая Постановлением Глава администрации Виллозского городского поселения № 52 от 19 февраля 2021 года. |
| --- | --- |

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

| Наименование Муниципальной Программы | «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Подпрограммы | - Уличное освещение; - Озеленение; - Содержание мест захоронений; - Благоустройство территории. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение необходимых условий улучшения сферы благоустройства на территории муниципального образования. |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; - Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - Устав муниципального образования Виллозское городское поселение. |
| Заказчик муниципальной программы: | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Структурные подразделения Администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района. |
| Задачи и важнейшие целевые показатели муниципальной программы | Качественное комплексное благоустройство, содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан, содержание объектов благоустройства. |
| Сроки реализации муниципальной программы | с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2023 года. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Высокая комфортность условий проживания населения и формирование соответствующего имиджа поселения. |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет - 449 561,20 тысяч рублей 415 966,00 тысяч рублей из средств местного бюджета 33595,2 тысячи рублей из средств бюджета Ленинградской области |
| В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию подпрограмм могут быть скорректированы с учетом инфляции. |  |

# Общие положения

Сфера действия Программы

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа). направлена на качественное комплексное благоустройство, содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан, содержание объектов благоустройства.

Программа является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области благоустройства на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Социально-экономическая значимость Программы

Сложившаяся в настоящее время ситуация с благоустройством территории муниципального образования связана с комплексом проблем финансового, материально-технического, социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего решения.

Будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения органов  самоуправления, руководителей учреждений и организаций к решению вопросов обеспечения благоустройства. Принятие организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит значительно снизить социальную напряженность, достигнуть высокого уровня комфортности условий проживания населения.

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Существует ряд факторов, сдерживающих развитие Виллозского городского поселения как комфортного, эстетически привлекательного поселения. К основным из них следует отнести не вполне высокий уровень благоустройства и санитарного состояния территорий  поселения.

Понятие "благоустройство территории городского поселения" включает в себя целый комплекс работ по содержанию и развитию сетей освещения, работу по озеленению территорий поселения, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения. Требуют внимания и  застроенные территории. Дворовые пространства жилых домов необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками, также требуется ремонт внутри дворовых заасфальтированных проездов и тротуаров. Существует проблема недостаточного наружного освещения улиц поселения, дворовых территорий, изношенности электрооборудования, линий наружного освещения, линий электроснабжения многоквартирных домов, а также отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения. Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории Виллозского городского поселения, необходимо произвести замену опор уличного освещения и светильников на более современные, увеличить их количество. Необходимо произвести замену сети электроснабжения с наружного исполнения на подземное, для повышения безопасности населения и эстетической привлекательности территории в рамках работ по комплексному благоустройству территории гп. Виллози.

Необходимо дополнительно провести работу по ранжированию территории Виллозского городского поселения, выделить заброшенные, неблагоустроенные зоны, путем развития ландшафтно-рекреационного пространства сделать их комфортными для проживания и отдыха жителей.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные направления деятельности-улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях среды поселения, устранение аварийной ситуации, соответствие эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старо возрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

# Основные цели и задачи программы

Цель - комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории Виллозского городского поселения.

Задачи:

- Организация освещения улиц, проездов, внутри дворовых территорий;

- Организация благоустройства и озеленения парков, скверов, внутриквартальных территорий поселения;

- Модернизация сетей электричества и системы освещения

- Замена сети электроснабжения с наружного исполнения на подземное, для повышения безопасности населения и эстетической привлекательности территории в рамках работ по комплексному благоустройству территории гп. Виллози

- Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.

# Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

# Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,  средств бюджета Ленинградской области, средств учреждений и организаций.

Общая сумма финансирования  455 761,20 тысячи рублей.

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию подпрограмм могут быть скорректированы с учетом инфляции.

| № | КБК | Населенный пункт | Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подраздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия |  |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 905 0503 1110101190 244 223 |  |  | Оплата электроэнергии уличного освещения | 4200 | 5000 | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 905 0503 1110101190 244 225 |  |  | Обслуживание уличного освещения на территории Виллозского городского поселения | 1000 | 1100 | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 905 0503 1110101190 244 226 |  |  | Паспортизация сетей уличного освещения | 600 | 600 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Устройство системы освещения велосипедной дорожки в гп. Виллози (1 этап) | 725 |  |  |  | 1059 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Устройство системы освещения велосипедной дорожки в гп. Виллози (2 этап) |  | 725 |  |  |  | 1059 |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ |  |  |  |  | 6525 | 7425 | 6900 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 22968 |  |  | 2118 |  |  | 0 |  |  |

| № | КБК | Населенный пункт | Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПОДПРОГРАММА «ОЗЕЛЕНЕНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подраздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем работ тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |  |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 905 0503 1120001210 244 225 |  |  | Покос травы на территории Виллозского городского поселения | 1950 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 905 0503 1120001210 244 225 |  |  | Обрезка кустов на территории Виллозского городского поселения | 850 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 905 0503 1120001210 244 225 |  |  | Работы по восстановлению газонов в Виллозском городском поселении | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 905 0503 1120001210 244 340 |  |  | Услуги по уходу за зелеными насаждениями | 2000 | 2300 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 905 0503 1120001210 244 346 |  |  | Работы по посадке зеленых насаждений на территории Виллозского городского поселения | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 905 0503 1120001210 244 340 |  |  | Поставка цветочной рассады | 200 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ |  |  |  |  | 7000 | 6200 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 19600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

| № | КБК | Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОДПРОГРАММА «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем работ тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |  |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1 | 905 0503 1140101230 244 225 |  | Обслуживание светофорных объектов. | 400 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 2 | 905 0503 1140101230 244 225 |  | Техническое обслуживание детских игровых комплексов. | 1600 | 1700 | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | 905 0503 1140101230 244 225 |  | Работы по ремонту и покраске ограждений на территории Виллозского городского поселения | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 4 | 905 0503 1140101230 244 225 |  | Опил аварийных деревьев, фрезеровка пней на территории Виллозского городского поселния | 1100 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |
| 5 | 905 0503 1140101230 244 225 |  | Прочистка канав на территории Виллозского городского поселения | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | 905 0503 1140101230 244 225 |  | Уборка несанкционированных свалок на территории Виллозского городского поселения Оказание услуг по организации вывоза крупногабаритных отходов с территории населенных пунктов Виллозского городского поселения | 13000 | 2000 | 2000 | 31476,60 |  |  |  |
| 7 | 90 505 031 140 101 200 000 000 |  | Технический надзор | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 8 | 905 0503 1140101230 244 225 |  | Работы по ремонту и покраске скамеек | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 9 | 905 0503 1140101230 244 225 |  | Ремонт и покраска знаков Виллози и Малое Карлино | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 10 | 905 0503 1140101230 244 226 |  | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Виллозского городского поселения | 400 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | 905 0503 1140101230 244 226 |  | Оборудование контейнерных площадок | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | 905 0503 1140101230 244 310 |  | Установка металлических ограждений в городском поселке Виллози и д. Малое Карлино | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| 13 | 905 0503 1140101230 244 310 |  | Установка информационных щитов на территории Виллозского городского поселения | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Переустройство сетей электроснабжения в Виллозском городском поселении | 2500 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| 15 | 905 0503 1140101230 244 310 |  | Поставка и установка малых архитектурных форм |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| 16 | 905 0503 1140101230 244 340 |  | Ручная уборка территории Виллозского городского поселения | 8900 | 9000 | 10000 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Благоустройство общественной территории гп. Виллози |  | 20000 | 30000 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Поставка крышек песочниц на детские площидки гп. Виллози | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Ремонт основания детских площадок Виллозского городского поселнеия | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Устройство детской площадки в д. Мурилово | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Устройство детской площадки в д. Саксолово | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Устройство детской площадки д. Карвала | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Ремонт детской площадки д. Кавелахта | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Ремонт детской площадки д. Вариксолово | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Ремонт детской площадки д. Ретселя | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Поставка и монтаж оборудования десткой площадки д. Перекюля |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Ремонт детской площадки д. Рассколово | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Благоустройство территории ФОК |  |  | 20000 |  |  |  |  |
| 29 | 905 0503 1140101230 244 226 |  | Благоустройство территории д. 1,2,3,4 гп. Виллози | 1559,97017 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Благоустройство территории д. 10 д. Малое Карлино | 3440,02983 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Устройство велодорожки от ФОК до ДК Виллози |  |  | 4543,5 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Устройство бульвара от ФОК до ДК Виллози | 1000 |  | 17000 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Благоустройство территории д. 13 гп. Виллози | 11300 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Благоустройство территории у д. 23 и 21 д. Малое Карлино | 3000 | 19904,5 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Благоустройство территории возле д. 4,6,8 д. Малое Карлино |  | 17000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Благоустройство территории между домами 18 и 21 д. Малое Карлино | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Благоустройство территории д. 12, 14, 17 д. Малое Карлино |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Благоустройство территории у д. 20 д. Малое Карлино |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Благоустройство территории от пож. Депо к д. 16 к. 1 к. 2 | 4397,8 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Благоустройство территории д. 7 гп. Виллози |  | 14000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Благоустройство территории д. 8 гп. Виллози |  |  | 10000 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Благоустройство территории д. 9 гп. Виллози |  |  | 15000 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Благоустройство территории д.14, 15,17 гп. Виллози | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ |  |  |  | 123 677,80 | 126 884,50 | 122 223,50 | 31476,6 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  | 372 785,80 |  |  | 31477 |  |  | 0 |

| № | Населенный пункт | Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОДПРОГРАММА «Содержание мест захоронений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем работ тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |  | Финансирование (тыс. рубл.) |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | Областной бюджет |  |  |  | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  |  | Содержание мест захоронения. | 880 | 900 | 950 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ |  |  |  | 880 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2730 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчик муниципальной программы - Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района.

Обеспечивает реализацию муниципальной программы – Начальник отдела закупок.

Заместитель Главы администрации ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.), контролирует исполнение программных мероприятий, при недостатке средств на реализацию муниципальной программы, предусмотренных решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования Виллозскго городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных муниципальной программой, Начальник отдела закупок обеспечивает реализацию муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов  о бюджете муниципального образования Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год. Начальник отдела закупок уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств и приоритетов развития поселения, при необходимости создает рабочую группу по реализации муниципальной программы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы. Несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета, готовит отчеты о ходе и результатах реализации муниципальной программы, организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности муниципальной программы.

Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу, а также досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо ее части осуществляются в случаях:

- При несоответствии средств предусмотренных муниципальной программой на ее реализацию средствам предусмотренными решениями  Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год;

- В случае изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития поселения;

- Появления иных механизмов решения вопросов указанных в муниципальной программе;

- Утверждения иной муниципальной программы, решающей цели и задачи данной муниципальной программы.

# Оценка эффективности социально-экономических  результатов реализации программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории всего муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- Отсутствие на территории несанкционированных свалок;

- Отремонтировано и покрашено 100 процентов малых архитектурных форм и ограждений;

- Наличие положительных отзывов населения по результатам выполненных работ не менее 100 отзывов (засчитываются отзывы в социальных сетях);

- Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность сетями уличного освещения, зелеными насаждениями, скамейками, пешеходными дорожками, дворовыми проездами, парковочными местами для инвалидов) в 100 процентов дворовых территорий из дворовых территорий благоустройство которых  запланированных в соответствующий год.